|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK SONG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BC-UBND | *Đắk Song, ngày tháng năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển sử dụng**

**ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023**

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, trên cơ sở tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN đầu tư trên địa bàn huyện Đắk Song, UBND huyện báo cáo nội dung cụ thể như sau:

**Phần thứ I**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

**NGUỒN NSNN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK SONG**

**I. Tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023**

1. Tổng Kế hoạch vốn đầu tư phát triển sử dụng NSNN đầu tư trên địa bàn huyện được giao là: 122,88 tỷ đồng, bao gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 43,30 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý: 79,58 tỷ đồng. Trong đó:

- Đầu tư cấp huyện: 29,18 tỷ đồng.

- Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia: 50,40 tỷ đồng,

**II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển**

1. Lũy kế giải ngân: 6,8 tỷ đồng, đạt 5,5% kế hoạch giao, cụ thể:

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 4,3 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch giao;

b) Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý: 2,5 tỷ đồng, đạt 3,1% kế hoạch giao;

Trong đó:

- Đầu tư cấp huyện: 0 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch giao;

- Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia:2,5 tỷ đồng đạt 5% kế hoạch giao;

*(Chi tiết như phụ lục 01, 02 kèm theo).*

**III. Đánh giá tình hình thực hiện.**

- UBND huyện xác định nhiệm vụ đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 là nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện. Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo đúng kế hoạch vốn được giao, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công, không để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Bên cạnh các kết quả đạt được, tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2023 còn một số tồn tại, hạn chế như:

**1. Đối với chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

**1.1. Đối với dự án 6 (**Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch): Uỷ ban nhân dântỉnh chưa phê duyệt danh mục đầu tư thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

**1.2. Đối với dự án 9:** (Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn): Chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên quy định về định mức chi cho các đối tượng thụ hưởng.

**2. Đối với thực hiện các dự án đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 đã hết hiệu lực thi hành, nhưng đến nay Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành Nghị quyết thay thế.

**Phần thứ II**

**MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁNG 03/2023**

1. Lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư phát triển năm 2023.

2. Đẩy nhanh công tác bán đấu giá đất để tạo nguồn vốn đầu tư.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án để đảm bảo đáp ứng được tiến độ thi công;

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặc chẽ tiến độ thực hiện dự án;

5. Thực hiện thu hồi tạm ứng và thực hiện nghiêm việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

6. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo kết quả đầu tư thanh toán, quyết toán vốn đầu tư định kỳ.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn NSNN do huyện quản lý tháng 02 năm 2023 và nhiệm vụ thực hiện tháng 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Sở Tài chính;  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  - Thường trực Huyện ủy;  - Thường trực HĐND huyện;  - Đại biểu HĐND huyện;  - CT, các PCT UBND huyện;  - Lưu VT, TC-KH. |  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Ngô Đức Trọng** |